## Slide 1: 政府采购程序及案例剖析
讲授人：李德华

## Slide 2
（一）备案管理
1.政府采购实施计划，报本级人民政府财政部门备案。
2.政府采购合同副本，报本级人民政府财政部门和有关部门备案。
四、政府采购程序

## Slide 3
（二）公开预算
1.招标文件。
2.谈判文件。
3.询价通知书。
四、政府采购程序

## Slide 4
（三）投标文件编制时间的保障
1.招标文件的提供期限不得少于5个工作日。
2.招标文件澄清或者修改不得有重大变更。
3.投标截止时间至少15日前，书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。
4.不足15日的，顺延投标截止时间。
四、政府采购程序

## Slide 5
（四）适用标准文件
1.招标文件标准文本：
（1）商务条件；
（2）采购需求；
（3）投标人的资格条件；
（4）投标报价要求；
（5）评标方法、评标标准；
（6）拟签订的合同文本。
2.政府采购合同标准文本。
四、政府采购程序

## Slide 6
（五）担保制度
1.投标保证金：
（1）不得超过采购项目预算金额的2%；
（2）支票、汇票、本票或者保函等；
（3）未按照要求提交投标保证金，投标无效；
（4）中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商；
（5）政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商；
（6）竞争性谈判或者询价参照执行。
四、政府采购程序

## Slide 7
【案例】某政府采购货物项目上午10:00投标截止。招标文件集中规定：“投标文件正本、副本分开包装，并在封套上标记“正本”或“副本”字样。同时在开口处加贴封条，在封套的封口处加盖投标人法人章。否则拒收”。
投标人A投标文件在投标截止时间前送达，封装满足要求，但其投标保证金在招标文件规定的投标截止时间后两分钟送达。
投标人B在招标文件规定的投标截止时间后1分钟送到。
问：两种情形下投标文件是否接收？
四、政府采购程序
Notes: 投标担保的法定功能

## Slide 8
2.履约保证金：
（1）不得超过政府采购合同金额的10%；
（2）支票、汇票、本票或者保函等；
（3）折抵或同时退还投标保证金。
四、政府采购程序

## Slide 9
（六）评标标准与方法
1.最低评标价法：
（1）满足招标文件全部实质性要求；
（2）投标报价最低者得；
（3）适用于技术、服务等标准统一的项目。
2.综合评分法：
（1）满足招标文件全部实质性要求；
（2）评审因素的量化指标评审得分最高者得；
（3）评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。
四、政府采购程序

## Slide 10
【综合评估法的具体规定】
（1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；
（2）服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%；
（3）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素；
四、政府采购程序

## Slide 11
（4）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
四、政府采购程序

## Slide 12
3.思考：
（1）为什么最低评标价法是率先出现的且是最主要的评标标准与方法？
（2）为什么非价格因素为主要竞争内容的采购不适合采取招标方式？
四、政府采购程序

## Slide 13
【案例】
某城市污水处理工程对水泵设备进行采购，设备采购概算为600万元。招标人采用公开招标方式采购，并确定满足招标文件实质性要求且折算价格最低的投标人为中标人，其中设定的价格折算因素及对应的折算标准如下表：
四、政府采购程序

## Slide 14
序号 | 折算 因素 | 折算标准
1 | 水泵 效率 | 计算公式：U=投标水泵效率%-投标人平均水泵效率%。在投标人平均水泵效率%基础上，U每增加1%调减2万元，每减少1%调增3万元，不足1%按1%计；偏离超过5%的投标将被拒绝。
2 | 支付 条件 | 计算公式：V=投标预付款%-10%。在10%基础上，V每增加1%，价格调增6万元，每减少1%，价格调减3万元。不足1%按1%计。
3 | 交货 进度 | 计算公式W=投标交货日期-90日。在90日基础上，W每提前1日价格调减0.3万元；每推迟交货1日价格调增0.6万元。
四、政府采购程序

## Slide 15: 在模拟投标情况，进而分析价格折算标准时，假设了四种情况，如下表：
因素 序号 | 价格 （万元） | 水泵 效率 | 预付款 | 交货期
A | 492.40 | 83％ | 12% | 95
B | 375.48 | 79％ | 10% | 90
C | 484.9 | 82％ | 8% | 84
D | 356.08 | 78% | 9% | 86
四、政府采购程序

## Slide 16
问：
（1）计算A、B、C、D四种情况价格折算值，并按照折算值由低到高的顺序进行排序。
（2）如A、B、C、D的起始价格相同，均为400.00万元，计算此时价格折算值，并按照由低到高的原则进行排序。
（3）将折算表中标准调整如下表，计算此时A、B、C、D的价格折算值并排序。上述计算对你制订价格折算表有些什么启示？
四、政府采购程序

## Slide 17
序号 | 折算因素 | 折算标准
1 | 水泵效率 | 与A、B、C、D水泵效率平均值相比，每增加或减少1%调减或调增2万元；偏离超过5%的投标将被拒绝。
2 | 支付条件 | 预付款每增加或减少1%，价格调增或调减3万元。
3 | 交货进度 | 计划交货期为90日，每提前或推后交货1日价格调减或调增0.5万元。
四、政府采购程序

## Slide 18
（七）投标无效的情形
1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
3.不具备招标文件中规定的资格要求的。
4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
5.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、政府采购程序

## Slide 19
（八）竞争性谈判的供应商推荐
1.谈判文件不能完整、明确列明采购需求。
2.需要由供应商提供设计方案或者解决方案。
3.时点在谈判结束后。
4.少数服从多数的原则投票推荐。
5.推荐3家以上供应商。
6.供应商在规定时间内提交最后报价。
四、政府采购程序

## Slide 20
（九）询价的合同条款
1.询价通知书根据采购需求确定合同条款。
2.询价过程不得改变询价通知书所确定的政府采购合同条款。
四、政府采购程序

## Slide 21
（十）竞争性谈判与询价的评审标准与方法
1.小组提供候选人，采购人确定成交人。
2.满足采购文件规定的实质性要求。
3.报价最低者得。
四、政府采购程序

## Slide 22
（十一）单一来源采购公示
1.公示采购项目信息和供应商名称。
2.省级以上人民政府财政部门指定的媒体。
3.公示期不得少于5个工作日。
四、政府采购程序